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Mötesanteckningar 2026-05-27
(ångerknapp)

Deltagare: Frida Hassel Borowski, Charlotta Marklund, Frida Bergkvist, Peder Burman, Joakim Brännström

Peder har visat HF det nya REST API:et.

Vi ska peka om det gamla API:et till de nya servrarna.

Vi måste göra så att HF kan accessa det nya API:et, eftersom vi endast kommer bygga ångerknappen i REST API.

Elin på HF ska ha fått access till imorgon då Jocke ska visa lite mer kring ångerknappen i ett möte med Elin, Frida B och Jocke.

Frida B börjar skissa på ångerbekräftelsen – om vi kan göra den generell så att vi slipper ha en för leveransånger och en för prisånger.

Simon på IT håller på att bygga en ny tagg till avtalsbekräftelsen.

Behöver Simon även bygga några taggar i ångerbekräftelsen eller räcker det med en statisk text? Vi beslutar att börja med en statisk text. Då blir det bara triggern Simon behöver bygga just nu.

Vi beslutar att inte bygga någon ny kampanjinställning i Produktdatabasen i nuläget, utan vi hårdkodar tmonlines kampanjer till ”nej”. I övrigt är det alltid ”nej” på allt som tecknas via Interna elavtalsformuläret och alltid ”ja” på allt som tecknas på övriga ställen.

Hur blir det om kund tecknat avtal via partner – Elskling, Compricer, OKQ8? Vi beslutar att ha med ångerlänken i samtliga avtalsbekräftelser (förutsatt att flaggan onlinesales är satt till ”ja”) eftersom kund även idag kan välja att ångra antingen via partnern eller via oss.

Vi måste meddela Simon vilka mallid:n han ska lägga in ångertaggarna i.

Vill vi göra skillnad på länkens format i post- kontra e-postmallar? Nej, vi väljer att visa hela länktexten i båda mallarna för tydlighetens skull. Skillnaden är att den är klickbar i e-postmallen.

Frida HB kallar till ett nytt uppföljningsmöte i nästa vecka.
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