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Mötesanteckningar 2026-06-02
(ångerknapp)

Deltagare: Frida Hassel Borowski, Charlotta Marklund, Frida Bergkvist, Peder Burman, Joakim Brännström, Jessica Berg

Jocke och Frida B hade möte med HF i torsdags (Alva, Andreas, Elin på HF).

Förhoppningsvis har HF allt de behöver nu för att kunna utveckla ångersidan.

Frida HB hjälper till att skapa testavtal som HF kan testa att ångra vid behov.

Jocke har lagt ut så att de kan hämta sina avtal i testmiljön och vid slutet av dagen finns förhoppningsvis en fake-endpoint för att ångra avtal också. Då kan HF göra hela sin utveckling klar.

Frida B har lagt ett förslag på text till ångerbekräftelsen i gruppchatten. Frida HB skriver ihop lite fakta om leveransånger/prisånger och skickar till Frida B så att hon kan lägga in en text om det i bekräftelsen.

Det vore intressant att veta varför kunderna ångrar sig – kolla med Erica när hon är tillbaka angående att lägga till en enkät.

Istället för en enkät som ligger i ångerbekräftelsen så kan vi kanske ställa frågan redan på själva ångersidan (efter att ånger har genomförts).

HF hade problem med att accessa det nya REST API:et, men Peder kunde inte återskapa felet, dialog med HF pågår.

Vi jobbar fortfarande enligt målet att vara klara före semestern, men driftsätta efter semestern.

Frida HB kallar till ett nytt uppföljningsmöte i nästa vecka.

Frida B kollar med HF inför nästa möte, hur de ligger till.
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